Costos estimados

Considerando los tiempos del proyecto, que según lo que conversamos son 2 meses de este primer semestre y 4 meses del segundo semestre y la siguiente distribución de profesionales y horas. Estimo que los costos serían los siguientes:

| Perfil | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Total HH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Proyecto | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |
| Diseñador UX/UI | 20 | 20 | 20 |  |  |  | 60 |
| Front End Web |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| Back End Web |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| QA |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Infraestructura |  |  | 5 |  |  | 5 | 10 |
| Total HH |  |  |  |  |  |  | 500 |

Total de 500HH x 1U.F hora tendríamos un costo total de 500UF como costo del proyecto

Beneficios del Proyecto

- Generar una plataforma centralizada para formularios y documentos de la Fundación, administrable, escalable y que se integre a los actuales sistemas utilizados.

- Mejorar y hacer mas eficiente algunas operaciones de la Fundación, incorporando digitalización y uso de herramientas tecnológicas.

- Ofrecer al personal una interfaz óptima para recolectar datos.

- Otorgar seguridad y confidencialidad a los documentos y datos que maneja la Fundacion.

- Posicionar a la Fundación como líder en el manejo de datos y utilizarlos para la buena toma de decisiones.

- Permitir que nuestros profesionales se sientan mas capacitados en lo que a temas tecnológicos y de datos se refiere.